## Slide 1: 2I013 les 9 mercenaires

## Slide 2: Sommaire
Etat d’avancement du projet
  Etat des fonctionnalités
  Les problèmes rencontrés
Participation personnelle au projet
Et après?
  Les améliorations à venir

## Slide 3: Etat du projet
Modèle général fonctionnel:
-Une arène contient des Cubes
-Plusieurs types de cubes : mur, sol
-Une arène contient un robot
-Un robot peut avancer et tourner dans une arène
Interface 2D:
-Affichage d’une arène avec tous les types de blocs (mur, sol, cube)
-affichage d’un robot et de sa direction mais pas de déplacement visuel du robot
Interface 3D:
-Affichage d’une arène en 3D à partir d’un fichier texte
-Affichage des différents blocs (mur, sol, cube) avec des couleurs différentes
-pas de caméra ni de déplacement du robot dans l’arène

## Slide 4: Les principaux problèmes
OpenGL
-Pb de compréhension de la bibliothèque graphique
-plusieurs tentatives de développement d’une caméra ~> échec
-Stagnation de la partie 3D…
En général
-coordination de l’équipe ~> loin d’être efficace
-manque d’investissement…

## Slide 5: Implication personnelle 1/4
Fabien MANSON:
-création class cube
-création de l’interface 2D
-premier développement cube 3D puis amélioration de la version de Ronald
-gestion trello (début) + CR2,3,4
-test d’une grande partie du code global
-chargé de la présentation de l’avancement du projet (au début)
-rédaction diapo..
Daoud Kadoch:
-développement entier de la class Arène
-création générateur aléatoire pour l’affichage 2D
-reprise du code Cube3D de base et amélioration
-implémentation de fonctions (ajouter robot dans une arène)

## Slide 6: Implication personnelle 2/4
Paul VINSON
-mise en place système de sauvegarde/chargement d’une arène dans un fichier texte
-développement d’un fichier de test de l’arène 3D
-gestion Git Hub
Ronald ALEXANDRE
-développement de la base principale de l’interface 3D OpenGL
-rédaction d’un tutoriel OpenGL

## Slide 7: Implication personnelle 3/4
Marc-Antoine GERARDIN
-début de développement de fonctions (interaction souris interface 2D) mais pris de vitesse par d’autres membres du groupe
Dylan PACHECO
-développement fonction détection d’obstacle pour le robot
-modification de la fonction isCubeAtPoint() ~> obsolète
-mise en place interaction clavier pour déplacement du robot ~> obsolète

## Slide 8: Implication personnelle 4/4
Caroline HUYNH
-développement class tête robot
-affichage d’un robot 2D dans tkinter
-création de la class Mur
-CR1
Ryan OHOUENS
-développement de toute la class Robot
-ajout d’un sol dans une arène
-fichier de test d’un robot complet
-gestion des imports
Ayoub DERDOUR
-?

## Slide 9: Et Après?
Régler les problèmes d’interface graphique 3D ~> OpenGL
  Création d’une Caméra pour visualiser correctement la simulation
  Revenir sur l’idée de capteur / camera du robot (-> aspect mis de coté)
Mise en place de stratégies variées (déplacement intelligent du robot)
Appliquer la simulation au vrai robot…